任务分工

航班信息跟踪平台

项目任务书 · 开发分工手册

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

团队规模：5人     技术栈：Vue3 + Spring Boot + MySQL

项目周期：4周（约28天）     数据源：OpenSky Network API

计算机科学与技术学院  软件项目规划与管理  2026年4月

本文档角色颜色标记说明

| 角色代号 | 负责方向 | 颜色标记 | 核心职责概述 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 后端核心 | —— | OpenSky API接入、定时任务、WebSocket推送 |
| B | 后端功能 | —— | REST接口、数据库设计、历史轨迹存储 |
| C | 前端地图 | —— | Leaflet地图、飞机渲染、实时动画 |
| D | 前端UI | —— | 页面布局、ECharts统计、搜索查询 |
| E | 全栈/集成 | —— | 前后端联调、部署、文档、答辩PPT |

# 第一章  项目整体架构

## 1.1 系统总体结构

本系统采用标准前后端分离架构，共分为四层：

| 层次 | 技术选型 | 端口/地址 | 职责说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端层 | Vue3 + Vite + Element Plus | localhost:5173 | SPA单页应用，负责所有用户界面 |
| 地图层 | Leaflet.js + CartoDB底图 | 前端内嵌 | 地图渲染、飞机图标、轨迹绘制 |
| 后端层 | Spring Boot 3 + Java 17 | localhost:8080 | 业务逻辑、API网关、WebSocket服务 |
| 数据层 | MySQL 8.0 + MyBatis-Plus | localhost:3306 | 历史轨迹持久化、收藏记录 |
| 外部数据 | OpenSky Network REST API | api.opensky-network.org | 免费ADS-B实时航班数据 |

## 1.2 工程目录结构

### 后端工程结构（Spring Boot Maven项目）

Plain Text flight-tracker-backend/ ├── src/main/java/com/flighttracker/ │ ├── FlightTrackerApplication.java ← 启动类 │ ├── config/ │ │ ├── WebSocketConfig.java ← WebSocket+STOMP配置 │ │ ├── CorsConfig.java ← 跨域配置（允许localhost:5173） │ │ └── OpenSkyConfig.java ← API认证Token配置 │ ├── controller/ │ │ ├── FlightController.java ← 航班查询REST接口 │ │ ├── TrackController.java ← 历史轨迹查询接口 │ │ └── StatsController.java ← 统计数据接口 │ ├── service/ │ │ ├── OpenSkyService.java ← 调用OpenSky API的核心服务 │ │ ├── FlightBroadcastService.java ← 定时任务+WebSocket广播 │ │ └── TrackStorageService.java ← 轨迹数据入库 │ ├── entity/ │ │ ├── FlightState.java ← 实时状态DTO（不入库） │ │ └── FlightTrack.java ← 轨迹点实体（对应数据库表） │ ├── mapper/ │ │ └── FlightTrackMapper.java ← MyBatis-Plus Mapper │ └── websocket/ │ └── FlightWebSocketHandler.java ← WebSocket消息处理 ├── src/main/resources/ │ ├── application.yml ← 数据库/API配置 │ └── mapper/FlightTrackMapper.xml ← SQL（如需自定义） └── pom.xml

### 前端工程结构（Vue3 Vite项目）

Plain Text flight-tracker-frontend/ ├── src/ │ ├── main.js ← 入口，注册插件 │ ├── App.vue ← 根组件，路由占位 │ ├── router/index.js ← Vue Router路由配置 │ ├── stores/ │ │ ├── flightStore.js ← Pinia：存储实时航班数据 │ │ └── uiStore.js ← Pinia：控制侧边栏/选中状态 │ ├── api/ │ │ ├── flightApi.js ← Axios封装，调用后端REST接口 │ │ └── websocket.js ← STOMP客户端连接管理 │ ├── views/ │ │ ├── MapView.vue ← 首页：全屏地图视图 │ │ ├── SearchView.vue ← 航班查询页面 │ │ └── StatsView.vue ← 统计看板页面 │ ├── components/ │ │ ├── map/ │ │ │ ├── FlightMap.vue ← Leaflet地图容器（核心） │ │ │ ├── FlightMarker.js ← 飞机图标逻辑（非组件） │ │ │ └── TrackLine.vue ← 轨迹折线绘制 │ │ ├── sidebar/ │ │ │ └── FlightDetailSidebar.vue ← 右侧航班详情侧边栏 │ │ ├── stats/ │ │ │ ├── CountryChart.vue ← 出发国柱状图 │ │ │ ├── AltitudeChart.vue ← 高度分布图 │ │ │ └── TimelineChart.vue ← 历史流量折线 │ │ └── common/ │ │ ├── SearchBar.vue ← 顶部搜索框 │ │ └── StatusToast.vue ← API异常提示 ├── public/ │ └── airplane.svg ← 飞机图标SVG文件 ├── index.html ├── vite.config.js ← 配置代理 /api → localhost:8080 └── package.json

## 1.3 核心数据库表设计

| 字段名 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表名：flight_track（历史轨迹点表） |  |  |  |
| id | BIGINT | PK AUTO_INCREMENT | 主键 |
| icao24 | VARCHAR(10) | NOT NULL INDEX | 飞机唯一标识 |
| callsign | VARCHAR(20) |  | 呼号（可能为空） |
| longitude | DOUBLE | NOT NULL | 经度 |
| latitude | DOUBLE | NOT NULL | 纬度 |
| baro_altitude | DOUBLE |  | 气压高度（米） |
| velocity | DOUBLE |  | 地速（米/秒） |
| heading | DOUBLE |  | 航向（0-360度） |
| on_ground | TINYINT(1) | DEFAULT 0 | 是否在地面 |
| origin_country | VARCHAR(60) |  | 出发国 |
| record_time | DATETIME | NOT NULL INDEX | 记录时间（后端写入时间） |
| 表名：user_favorite（收藏表，选做） |  |  |  |
| id | BIGINT | PK AUTO_INCREMENT | 主键 |
| session_id | VARCHAR(64) | NOT NULL | 前端会话ID |
| icao24 | VARCHAR(10) | NOT NULL | 关注的飞机ICAO24 |
| callsign | VARCHAR(20) |  | 呼号备注 |
| added_time | DATETIME | NOT NULL | 添加时间 |

## 1.4 关键接口清单

| 类型 | 方法+路径 | 请求参数 | 返回 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WebSocket | 订阅 /topic/flights | — | FlightState[]（JSON数组） | 后端每15s广播一次全量实时航班 |
| REST | GET /api/flights | callsign / icao24（可选） | FlightState | 按条件查询当前实时状态 |
| REST | GET /api/tracks/{icao24} | start / end（时间戳） | FlightTrack[] | 查询历史轨迹点列表 |
| REST | GET /api/stats/summary | — | 统计JSON | 在空总数/国家分布/高度分布 |
| REST | GET /api/stats/timeline | hours（默认1） | 时间序列JSON | 过去N小时每10分钟流量 |
| REST | POST /api/favorites | icao24+callsign（body） | 收藏记录 | 添加关注航班（选做） |
| REST | GET /api/favorites | session_id | 收藏列表 | 获取关注列表（选做） |

# 第二章  人员分工总览

## 2.1 角色定义与职责边界

| 角色 | 负责方向 | 核心模块（文件） | 与其他角色的协作接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 后端核心 | OpenSkyService.java FlightBroadcastService.java WebSocketConfig.java OpenSkyConfig.java | → 向B提供：FlightState DTO结构定义 → 向C/D提供：WebSocket Topic地址 /topic/flights → 向E提供：后端启动说明 |
| B | 后端功能 | FlightController.java TrackController.java StatsController.java TrackStorageService.java FlightTrackMapper.java 数据库建表SQL | ← 从A获取：FlightState DTO → 向D提供：REST API文档（路径+参数+返回格式） → 向E提供：接口联调说明 |
| C | 前端地图 | FlightMap.vue FlightMarker.js TrackLine.vue websocket.js flightStore.js（地图部分） | ← 从A获取：WebSocket推送数据格式 ← 从D获取：侧边栏组件触发事件 → 向E提供：地图模块使用说明 |
| D | 前端UI | MapView.vue SearchView.vue StatsView.vue FlightDetailSidebar.vue 所有Chart组件 flightApi.js uiStore.js | ← 从B获取：REST接口文档 ← 从C获取：飞机点击事件 → 向E提供：页面路由结构 |
| E | 全栈/集成 | vite.config.js（代理配置） router/index.js App.vue StatusToast.vue README.md 答辩PPT | ← 从所有人：各模块完成情况 → 负责所有模块的整合联调 → 负责部署与演示环境 |

## 2.2 每周协作里程碑

| 时间 | A（后端核心） | B（后端功能） | C（前端地图） | D（前端UI） | E（全栈/集成） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1周（Day1-7） | 搭Spring Boot工程接通OpenSky API打印原始JSON | 设计数据库表创建实体类+Mapper写建表SQL | 搭Vue3工程Leaflet显示地图放置静态飞机图标 | 搭Vue3工程（与C同步）Element Plus引入完成页面布局框架 | 创建Git仓库约定分支规范搭建本地开发环境文档 |
| 第2周（Day8-14） | 实现WebSocket推送定时任务每15s广播FlightState DTO | 实现REST API历史轨迹写入MySQL完成接口文档 | 接入WebSocket飞机图标动态移动点击事件触发侧边栏 | 完成侧边栏组件完成搜索框组件对接REST查询接口 | 前后端联调解决跨域/接口问题确保地图飞机可动 |
| 第3周（Day15-21） | 性能优化增加API限流保护错误处理完善 | 统计接口开发轨迹查询优化添加数据库索引 | 历史轨迹回放地图深色主题飞机图标优化 | ECharts看板完成搜索/筛选功能UI整体美化 | 集成测试修复联调Bug录制演示视频初版 |
| 第4周（Day22-28） | 稳定性测试API配额监控日志 | 收藏功能（选做）接口压力测试 | 移动端适配最终地图效果打磨 | 移动端适配收藏UI（选做） | 部署到服务器编写README制作答辩PPT |

# 第三章  角色 A — 后端核心开发

主要职责：OpenSky API 接入、定时拉取、WebSocket 实时推送

## 3.1 第一周任务：工程搭建 + API接通（Day 1-7）

### Step 1：创建 Spring Boot 工程

在 https://start.spring.io 生成项目，勾选以下依赖：Spring Web、WebSocket、MySQL Driver、MyBatis-Plus（手动添加pom）、Lombok

pom.xml 核心依赖：

XML <!-- MyBatis-Plus --> <dependency> <groupId>com.baomidou</groupId> <artifactId>mybatis-plus-boot-starter</artifactId> <version>3.5.5</version> </dependency> <!-- WebSocket --> <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-websocket</artifactId> </dependency> <!-- HTTP Client（调用OpenSky） --> <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-webflux</artifactId> </dependency>

### Step 2：配置 application.yml

YAML server: port: 8080 spring: datasource: url: jdbc:mysql://localhost:3306/flight_tracker?useSSL=false&serverTimezone=UTC username: root password: yourpassword driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver jackson: property-naming-strategy: SNAKE_CASE opensky: client-id: your_client_id # OpenSky 注册后获取 client-secret: your_client_secret auth-url: https://auth.opensky-network.org/auth/realms/opensky-network/protocol/openid-connect/token api-url: https://opensky-network.org/api # 中国 + 周边区域 bounding box bbox: lamin: 18.0 lamax: 55.0 lomin: 70.0 lomax: 140.0

### Step 3：定义 FlightState DTO（与B、C、D共享此结构）

此类是前后端数据契约，定义后立即同步给所有成员！

TypeScript @Data public class FlightState { private String icao24; // 飞机唯一ID private String callsign; // 呼号（如 CCA1234） private String originCountry; // 出发国 private Double longitude; // 经度 private Double latitude; // 纬度 private Double baroAltitude; // 气压高度（米） private Double velocity; // 地速（米/秒） private Double heading; // 航向（0-360） private Boolean onGround; // 是否在地面 private Long timePosition; // 位置时间戳 private Long lastContact; // 最后联系时间戳 }

### Step 4：实现 OpenSkyService.java

核心逻辑：获取Token → 拼接URL → 发起HTTP请求 → 解析JSON数组 → 转换为FlightState列表

TypeScript @Service public class OpenSkyService { // 1. 先用 RestTemplate 获取 OAuth2 Token（POST表单） // 2. 拼接URL：/api/states/all?lamin=18&lamax=55&lomin=70&lomax=140 // 3. 用 RestTemplate 携带 Bearer Token 发 GET 请求 // 4. 解析返回JSON：states字段是二维数组，每行按索引取值： // [0]=icao24, [1]=callsign, [5]=longitude, [6]=latitude, // [7]=baroAltitude, [9]=velocity, [10]=heading, [8]=onGround // 5. 过滤 longitude==null ¦¦ latitude==null 的无效数据 // 6. 过滤 onGround==true 的地面飞机（可选） // 7. 返回 List<FlightState> public List<FlightState> fetchCurrentFlights() { ... } private String getAccessToken() { ... } }

注意：Token 有效期30分钟，不要每次请求都重新获取！用成员变量缓存Token和过期时间。

## 3.2 第二周任务：WebSocket广播（Day 8-14）

### Step 5：配置 WebSocketConfig.java

TypeScript @Configuration @EnableWebSocketMessageBroker public class WebSocketConfig implements WebSocketMessageBrokerConfigurer { @Override public void configureMessageBroker(MessageBrokerRegistry registry) { registry.enableSimpleBroker("/topic"); // 广播前缀 registry.setApplicationDestinationPrefixes("/app"); // 客户端发送前缀 } @Override public void registerStompEndpoints(StompEndpointRegistry registry) { registry.addEndpoint("/ws-flights") .setAllowedOriginPatterns("*") // 开发阶段允许所有来源 .withSockJS(); // 支持 SockJS } }

### Step 6：实现 FlightBroadcastService.java

Java @Slf4j @Service public class FlightBroadcastService { @Autowired private SimpMessagingTemplate messagingTemplate; @Autowired private OpenSkyService openSkyService; @Autowired private TrackStorageService trackStorageService; // B 负责实现 /** * 每 15 秒广播一次航班数据 */ @Scheduled(fixedDelay = 15000) public void broadcastFlights() { try { List<FlightState> flights = openSkyService.fetchCurrentFlights(); // 广播给所有订阅 /topic/flights 的前端客户端 // 广播给前端 messagingTemplate.convertAndSend("/topic/flights", flights); // 同时通知B存入数据库（异步，不阻塞广播） // 异步存储 trackStorageService.batchSaveAsync(flights); log.info("广播 {} 架飞机数据", flights.size()); } catch (Exception e) { log.error("广播失败：{}", e.getMessage()); // 失败时广播空列表或上次缓存，前端显示提示 } } }

在启动类加 @EnableScheduling 注解，否则 @Scheduled 不会生效！

## 3.3 第三、四周任务：稳定性与优化（Day 15-28）

实现 Token 自动刷新（过期前5分钟主动刷新）

添加 API 调用失败重试（最多2次，间隔3秒）

OpenSky 返回429时，暂停请求5分钟，广播带有 stale=true 标记的缓存数据

在日志中每次记录：请求时间、返回飞机数量、API剩余配额（从响应Header读取）

添加 /api/system/status 接口，返回当前系统状态（API配额、最后更新时间）

## 3.4 A的验收清单

后端启动后，控制台每15秒打印"广播 XXX 架飞机数据"

使用 Postman 或浏览器访问 WebSocket 测试工具，订阅 /topic/flights 后能收到JSON数组

FlightState 中各字段有正确数值（不全是null）

模拟 OpenSky API 不可用时，系统不崩溃，日志有明确错误记录

# 第四章  角色 B — 后端功能开发

主要职责：REST接口、数据库设计、历史轨迹存储、统计接口

## 4.1 第一周任务：数据库设计（Day 1-7）

### Step 1：创建数据库和表

SQL -- 创建数据库 CREATE DATABASE flight_tracker CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;USE flight_tracker; -- 历史轨迹表 CREATE TABLE flight_track ( id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, icao24 VARCHAR(10) NOT NULL COMMENT '飞机唯一ID', callsign VARCHAR(20) COMMENT '呼号', longitude DOUBLE NOT NULL COMMENT '经度', latitude DOUBLE NOT NULL COMMENT '纬度', baro_altitude DOUBLE COMMENT '气压高度（米）', velocity DOUBLE COMMENT '地速（米/秒）', heading DOUBLE COMMENT '航向（度）', on_ground TINYINT(1) DEFAULT 0, origin_country VARCHAR(60) COMMENT '出发国', record_time DATETIME NOT NULL COMMENT '记录时间', INDEX idx_icao24 (icao24), INDEX idx_record_time (record_time)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4; -- 收藏表（选做） CREATE TABLE user_favorite ( id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, session_id VARCHAR(64) NOT NULL, icao24 VARCHAR(10) NOT NULL, callsign VARCHAR(20), added_time DATETIME NOT NULL, INDEX idx_session (session_id)) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;

### Step 2：创建实体类和Mapper

Java @Data @TableName("flight_track") public class FlightTrack { @TableId(type = IdType.AUTO) private Long id; private String icao24; private String callsign; private Double longitude; private Double latitude; private Double baroAltitude; private Double velocity; private Double heading; private Boolean onGround; private String originCountry; private LocalDateTime recordTime; } @Mapperpublic interface FlightTrackMapper extends BaseMapper<FlightTrack> { // MyBatis-Plus 已自动提供 insert/selectList/delete 等基础方法 // 自定义查询：按icao24和时间范围查轨迹 @Select("SELECT * FROM flight_track WHERE icao24=#{icao24} " + "AND record_time BETWEEN #{start} AND #{end} ORDER BY record_time ASC") List<FlightTrack> selectByIcao24AndTimeRange( @Param("icao24") String icao24, @Param("start") LocalDateTime start, @Param("end") LocalDateTime end); }

## 4.2 第二周任务：接口开发（Day 8-14）

### Step 3：实现 TrackStorageService.java

此Service由A调用（broadcastFlights中），B负责实现。务必用异步方式，不能阻塞广播线程！

Java @Servicepublic class TrackStorageService { @Autowired private FlightTrackMapper trackMapper; @Async // 需要在启动类加 @EnableAsync public void batchSaveAsync(List<FlightState> flights) { List<FlightTrack> tracks = flights.stream() .filter(f -> f.getLatitude() != null && f.getLongitude() != null) .map(f -> { FlightTrack t = new FlightTrack(); // 复制字段... BeanUtils.copyProperties(f, t); t.setRecordTime(LocalDateTime.now()); return t; }).collect(Collectors.toList()); // 批量插入（MyBatis-Plus saveBatch 每次最多500条） if (!tracks.isEmpty()) { // 分批插入防止超时 for (int i = 0; i < tracks.size(); i += 500) { List<FlightTrack> batch = tracks.subList(i, Math.min(i+500, tracks.size())); trackMapper.insert(batch); // 或用 IService.saveBatch } } } }

注意：每次广播可能有500+架飞机，每15秒一次，每天轨迹点约240万条！建议只存在空飞机（onGround=false），并定期清理7天前的数据。

### Step 4：实现 REST 接口

FlightController.java — 实时查询接口：

Java @RestController@RequestMapping("/api/flights") public class FlightController { @Autowired private OpenSkyService openSkyService; // 从A获取内存中的最新数据 // 查询所有当前在空飞机（前端地图列表页使用） @GetMapping public ResponseEntity<List<FlightState>> getAllFlights( @RequestParam(required=false) String callsign, @RequestParam(required=false) String country) { List<FlightState> flights = openSkyService.getCachedFlights(); // A提供缓存getter if (callsign != null) { flights = flights.stream() .filter(f -> callsign.equalsIgnoreCase(f.getCallsign().trim())) .collect(Collectors.toList()); } // country过滤类似... return ResponseEntity.ok(flights); }}

TrackController.java — 历史轨迹接口：

Java @RestController@RequestMapping("/api/tracks") public class TrackController { @Autowired private FlightTrackMapper trackMapper; @GetMapping("/{icao24}") public ResponseEntity<List<FlightTrack>> getTrack( @PathVariable String icao24, @RequestParam(defaultValue = "3600") long seconds) { // 默认查近1小时 LocalDateTime end = LocalDateTime.now(); LocalDateTime start = end.minusSeconds(seconds); List<FlightTrack> tracks = trackMapper.selectByIcao24AndTimeRange(icao24, start, end); return ResponseEntity.ok(tracks); } }

StatsController.java — 统计接口：

Java @RestController@RequestMapping("/api/stats") public class StatsController { @Autowired private OpenSkyService openSkyService; @Autowired private FlightTrackMapper trackMapper; @GetMapping("/summary") public ResponseEntity<Map<String,Object>> getSummary() { List<FlightState> flights = openSkyService.getCachedFlights(); Map<String,Object> result = new HashMap<>(); result.put("total", flights.size()); // 按国家分组统计 Map<String,Long> byCountry = flights.stream() .collect(Collectors.groupingBy( f -> f.getOriginCountry()!=null?f.getOriginCountry():"Unknown", Collectors.counting())); result.put("byCountry", byCountry); // 高度分组 // ... 类似逻辑 return ResponseEntity.ok(result); } }

## 4.3 B的验收清单

MySQL中 flight_track 表可以查到数据，且随时间增长

GET /api/flights 返回当前在空飞机JSON列表

GET /api/flights?callsign=CCA1234 能精确返回对应飞机

GET /api/tracks/{icao24} 返回该飞机近1小时的轨迹点列表

GET /api/stats/summary 返回包含 total、byCountry、altitudeDistribution 的JSON

# 第五章  角色 C — 前端地图开发

主要职责：Leaflet地图、飞机图标、WebSocket接入、轨迹绘制

## 5.1 第一周任务：地图搭建（Day 1-7）

### Step 1：创建Vue3工程并安装依赖

XML # 创建项目npm create vue@latest flight-tracker-frontend # 选择：Router(Yes) Pinia(Yes) 其余Nocd flight-tracker-frontendnpm install # 安装地图和WebSocket依赖 npm install leaflet @stomp/stompjs sockjs-clientnpm install pinia axios element-plus # 安装图标（可选，用于UI）npm install @element-plus/icons-vue

### Step 2：在 FlightMap.vue 中初始化 Leaflet

XML <template> <div id="map-container" style="width: 100%; height: 100vh"></div> </template> <script setup> import { onMounted, onUnmounted } from 'vue' import L from 'leaflet' import 'leaflet/dist/leaflet.css' let map = null onMounted(() => { // 初始化地图，中心设为中国上空 map = L.map('map-container', { center: [35.0, 105.0], zoom: 5, zoomControl: true }) // 使用深色底图（免费） L.tileLayer( 'https://{s}.basemaps.cartocdn.com/dark_all/{z}/{x}/{y}{r}.png', { attribution: '© OpenStreetMap © CARTO ¦ Data: OpenSky Network', subdomains: 'abcd', maxZoom: 19 } ).addTo(map) }) onUnmounted(() => { if (map) { map.remove() } }) </script>

### Step 3：创建飞机图标

把 airplane.svg 放到 public/ 目录下。图标要能旋转表示航向，这是视觉关键点！

JavaScript // FlightMarker.js — 飞机图标工厂函数 import L from 'leaflet' // 创建带航向的飞机图标 export function createPlaneIcon(heading = 0) { return L.divIcon({ className: '', html: ` <div style=" width: 24px; height: 24px; transform: rotate(${heading}deg); transform-origin: center; transition: transform 0.5s ease; "> <svg viewBox="0 0 100 100" fill="#00bfff"> <!-- 飞机形状SVG路径 --> <path d="M50 5 L65 40 L95 45 L65 55 L70 90 L50 75 L30 90 L35 55 L5 45 L35 40 Z"/> </svg> </div> `, iconSize: [24, 24], iconAnchor: [12, 12] }) } // 全局存储：icao24 对应地图标记 const markerMap = new Map() // 在地图上添加/更新飞机标记 export function updateMarkers(map, flights, onClickCallback) { const newIcaos = new Set(flights.map(f => f.icao24)) // 移除已消失的飞机 markerMap.forEach((marker, icao24) => { if (!newIcaos.has(icao24)) { map.removeLayer(marker) markerMap.delete(icao24) } }) // 更新或新增飞机标记 flights.forEach(flight => { if (!flight.latitude ¦¦ !flight.longitude) return if (markerMap.has(flight.icao24)) { // 更新位置与航向（平滑移动） const marker = markerMap.get(flight.icao24) marker.setLatLng([flight.latitude, flight.longitude]) marker.setIcon(createPlaneIcon(flight.heading ¦¦ 0)) } else { // 新增飞机标记 const marker = L.marker([flight.latitude, flight.longitude], { icon: createPlaneIcon(flight.heading ¦¦ 0) }) marker.on('click', () => onClickCallback(flight)) marker.addTo(map) markerMap.set(flight.icao24, marker) } }) }

## 5.2 第二周任务：WebSocket接入（Day 8-14）

### Step 4：实现 websocket.js

JavaScript // src/api/websocket.js import { Client } from '@stomp/stompjs' import SockJS from 'sockjs-client' import { useFlightStore } from '@/stores/flightStore' let stompClient = null // 建立 WebSocket 连接（接收实时航班数据） export function connectWebSocket() { const flightStore = useFlightStore() stompClient = new Client({ webSocketFactory: () => new SockJS('/ws-flights'), // 使用 vite 代理，无需写全域名 reconnectDelay: 5000, // 断线后 5 秒自动重连 // 连接成功 onConnect: () => { console.log('WebSocket 已连接') flightStore.setConnectionStatus('connected') // 订阅实时航班数据 stompClient.subscribe('/topic/flights', (message) => { const flights = JSON.parse(message.body) flightStore.updateFlights(flights) }) }, // 断开连接 onDisconnect: () => { console.log('WebSocket 已断开，等待重连...') flightStore.setConnectionStatus('disconnected') }, // 错误处理 onStompError: (frame) => { console.error('STOMP 协议错误：', frame) } }) stompClient.activate() } // 主动断开 WebSocket export function disconnectWebSocket() { stompClient?.deactivate() }

### Step 5：Pinia store — flightStore.js

JavaScript // src/stores/flightStore.js import { defineStore } from 'pinia' import { ref, computed } from 'vue' export const useFlightStore = defineStore('flight', () => { // 当前所有在空飞机 const flights = ref([]) // 当前选中的飞机 const selectedFlight = ref(null) // 连接状态：connecting / connected / disconnected const connectionStatus = ref('connecting') // 最后更新时间 const lastUpdateTime = ref(null) // 更新飞机列表 function updateFlights(newFlights) { flights.value = newFlights lastUpdateTime.value = new Date() connectionStatus.value = 'connected' } // 选中某架飞机 function selectFlight(flight) { selectedFlight.value = flight } // 设置连接状态 function setConnectionStatus(status) { connectionStatus.value = status } // 计算属性：飞机总数 const flightCount = computed(() => flights.value.length) return { flights, selectedFlight, connectionStatus, lastUpdateTime, flightCount, updateFlights, selectFlight, setConnectionStatus } })

### Step 6：在 FlightMap.vue 中整合所有功能

XML // FlightMap.vue <script setup> 部分 import { watch, onMounted } from 'vue' import { useFlightStore } from '@/stores/flightStore' import { connectWebSocket } from '@/api/websocket' import { updateMarkers } from './FlightMarker' const flightStore = useFlightStore() onMounted(() => { // ...初始化地图... connectWebSocket() // 建立 WebSocket 连接 }) // 监听 store 中飞机数据变化，自动更新地图 watch( () => flightStore.flights, (newFlights) => { updateMarkers(map, newFlights, (flight) => { flightStore.selectFlight(flight) // 点击飞机 → 更新选中状态 }) }, { deep: true } )

## 5.3 第三周任务：轨迹回放（Day 15-21）

在 TrackLine.vue 中实现：调用 GET /api/tracks/{icao24}，用 L.polyline 在地图上绘制轨迹折线（颜色：渐变蓝到白）

实现时间轴播放器：一个 <input type="range"> 控件，拖动时高亮显示该时刻飞机位置（在轨迹折线上移动一个圆形标记）

地图深色主题已通过底图实现，此阶段重点优化飞机图标：选中的飞机图标放大1.5倍、变黄色

## 5.4 C的验收清单

打开首页，深色地图上出现飞机图标

图标方向随 heading 字段旋转，约每15秒刷新一次，位置有平滑过渡

点击任意飞机，地图上出现历史轨迹折线

控制台无 Leaflet 报错，WebSocket 显示已连接

# 第六章  角色 D — 前端UI开发

主要职责：页面布局、侧边栏、搜索查询、ECharts统计看板

## 6.1 第一周任务：工程结构 + 布局框架（Day 1-7）

### Step 1：主布局 App.vue

XML <template> <!-- 全屏布局，地图占满全屏，导航栏悬浮在顶部 --> <div style="position: relative; width: 100vw; height: 100vh; overflow: hidden;"> <!-- 顶部导航栏（绝对定位，悬浮在地图上方） --> <nav style=" position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; z-index: 1000; background: rgba(0, 0, 0, 0.7); backdrop-filter: blur(8px); display: flex; align-items: center; padding: 0 16px; height: 50px; "> <span style="color: #00bfff; font-weight: bold; font-size: 18px">✈ FlightTracker</span> <el-button text style="color: #ccc; margin-left: 24px" @click="$router.push('/')">实时地图</el-button> <el-button text style="color: #ccc" @click="$router.push('/search')">航班查询</el-button> <el-button text style="color: #ccc" @click="$router.push('/stats')">数据统计</el-button> <!-- 右侧：连接状态+飞机数量 --> <div style="margin-left: auto; color: #aaa; font-size: 13px"> 在空: {{ flightStore.flightCount }} 架 </div> </nav> <!-- 路由视图（地图/查询/统计页面切换） --> <RouterView /> <!-- 右侧详情侧边栏（全局，覆盖在地图上方） --> <FlightDetailSidebar v-if="uiStore.sidebarVisible" /> <!-- 右下角状态提示 --> <StatusToast /> </div> </template>

### Step 2：FlightDetailSidebar.vue

Plain Text <template> <!-- 右侧抽屉式侧边栏，宽300px，覆盖在地图上 --> <div style=" position: absolute; top: 50px; right: 0; bottom: 0; width: 300px; z-index: 900; background: rgba(15, 20, 30, 0.92); backdrop-filter: blur(10px); border-left: 1px solid rgba(0, 191, 255, 0.3); overflow-y: auto; padding: 16px; color: #e0e0e0; transition: transform 0.3s ease; " > <!-- 关闭按钮 --> <el-button circle size="small" @click="uiStore.closeSidebar()" style="position: absolute; top: 12px; right: 12px;" > × </el-button> <div v-if="flight"> <h3 style="color: #00bfff; margin-top: 0"> {{ flight.callsign?.trim() ¦¦ '未知呼号' }} </h3> <el-descriptions :column="1" border size="small"> <el-descriptions-item label="ICAO24">{{ flight.icao24 }}</el-descriptions-item> <el-descriptions-item label="出发国">{{ flight.originCountry }}</el-descriptions-item> <el-descriptions-item label="高度">{{ formatAlt(flight.baroAltitude) }}</el-descriptions-item> <el-descriptions-item label="地速">{{ formatSpeed(flight.velocity) }}</el-descriptions-item> <el-descriptions-item label="航向">{{ flight.heading?.toFixed(0) }}°</el-descriptions-item> <el-descriptions-item label="经度">{{ flight.longitude?.toFixed(4) }}</el-descriptions-item> <el-descriptions-item label="纬度">{{ flight.latitude?.toFixed(4) }}</el-descriptions-item> <el-descriptions-item label="最后联系">{{ formatTime(flight.lastContact) }}</el-descriptions-item> </el-descriptions> </div> </div> </template> <script setup> import { computed } from 'vue' import { useFlightStore } from '@/stores/flightStore' import { useUiStore } from '@/stores/uiStore' const flightStore = useFlightStore() const uiStore = useUiStore() const flight = computed(() => flightStore.selectedFlight) // 格式化高度 function formatAlt(m) { return m ? `${(m / 1000).toFixed(1)} km` : '—' } // 格式化速度 function formatSpeed(ms) { return ms ? `${(ms * 3.6).toFixed(0)} km/h` : '—' } // 格式化时间 function formatTime(ts) { return ts ? new Date(ts * 1000).toLocaleTimeString() : '—' } </script>

## 6.2 第二周任务：搜索功能（Day 8-14）

### Step 3：SearchView.vue + flightApi.js

XML <!-- SearchView.vue 核心部分 --> <template> <div style=" padding: 70px 24px 24px; min-height: 100vh; background: #0a0e1a; color: #e0e0e0; " > <!-- 搜索框 --> <el-input v-model="keyword" placeholder="输入呼号搜索，如 CCA1234" @keyup.enter="doSearch" style="max-width: 400px" > <template #append> <el-button @click="doSearch" :loading="loading">搜索</el-button> </template> </el-input> <!-- 搜索结果表格 --> <el-table v-if="results.length" :data="results" style="margin-top: 24px" @row-click="onRowClick" > <el-table-column prop="callsign" label="呼号" /> <el-table-column prop="originCountry" label="出发国" /> <el-table-column prop="baroAltitude" label="高度" :formatter="fmtAlt" /> <el-table-column prop="velocity" label="地速" :formatter="fmtSpd" /> <el-table-column label="操作"> <template #default="{ row }"> <el-button size="small" @click.stop="locateOnMap(row)"> 在地图定位 </el-button> </template> </el-table-column> </el-table> <!-- 空状态 --> <el-empty v-else-if="searched" description="未找到该航班" /> </div> </template>

## 6.3 第三周任务：ECharts统计看板（Day 15-21）

### Step 4：StatsView.vue + 图表组件

安装 ECharts：npm install echarts vue-echarts

CountryChart.vue — 出发国 Top10 横向柱状图（最出彩的一个）：

XML <template> <div ref="chartRef" style="width: 100%; height: 360px;"></div> </template> <script setup> import { ref, onMounted, watch } from 'vue' import * as echarts from 'echarts' const props = defineProps({ // 数据格式：{ China: 100, USA: 50, ... } data: Object }) const chartRef = ref(null) let chart = null // 挂载后初始化图表 onMounted(() => { chart = echarts.init(chartRef.value, 'dark') renderChart() }) // 监听数据变化，重新渲染 watch( () => props.data, renderChart, { deep: true } ) // 渲染图表 function renderChart() { if (!chart ¦¦ !props.data) return // 取前 10 个数据并降序排列 const sorted = Object.entries(props.data) .sort((a, b) => b[1] - a[1]) .slice(0, 10) chart.setOption({ backgroundColor: 'transparent', grid: { left: '20%' }, xAxis: { type: 'value', axisLabel: { color: '#aaa' } }, yAxis: { type: 'category', data: sorted.map(item => item[0]), axisLabel: { color: '#ccc' } }, series: [ { type: 'bar', data: sorted.map(item => item[1]), // 渐变色柱子 itemStyle: { color: new echarts.graphic.LinearGradient(0, 0, 1, 0, [ { offset: 0, color: '#0d47a1' }, { offset: 1, color: '#00bfff' } ]) }, label: { show: true, position: 'right', color: '#ccc' } } ] }) } </script>

StatsView.vue — 看板整体布局（调用以上图表组件）：

XML <template> <div style="padding: 70px 24px 24px; background: #0a0e1a; min-height: 100vh"> <!-- 顶部数字卡片 --> <el-row :gutter="16" style="margin-bottom: 24px"> <el-col :span="6"> <StatCard title="当前在空" :value="stats.total" unit="架" /> </el-col> <el-col :span="6"> <StatCard title="涉及国家" :value="countryCount" unit="个" /> </el-col> <el-col :span="6"> <StatCard title="平均高度" :value="avgAlt" unit="km" /> </el-col> <el-col :span="6"> <StatCard title="平均地速" :value="avgSpeed" unit="km/h" /> </el-col> </el-row> <!-- 图表区域 --> <el-row :gutter="16"> <el-col :span="12"> <div class="chart-card"> <h4>出发国 Top 10</h4> <CountryChart :data="stats.byCountry" /> </div> </el-col> <el-col :span="12"> <div class="chart-card"> <h4>高度分布</h4> <AltitudeChart :data="stats.altitudeDistribution" /> </div> </el-col> </el-row> <el-row style="margin-top: 16px"> <el-col :span="24"> <div class="chart-card"> <h4>近1小时流量趋势</h4> <TimelineChart :data="timeline" /> </div> </el-col> </el-row> </div> </template>

## 6.4 D的验收清单

侧边栏点击飞机后弹出，显示所有字段，关闭按钮有效

搜索框输入呼号后返回结果并以表格展示

统计看板4个数字卡片 + 3个ECharts图表正常显示，数据与实时一致

整体配色为深色主题，背景 #0a0e1a，强调色 #00bfff

# 第七章  角色 E — 全栈集成与部署

主要职责：工程配置、前后端联调、测试、部署、文档、答辩PPT

## 7.1 第一周任务：工程配置与Git规范（Day 1-7）

### Step 1：创建Git仓库并约定分支规范

Markdown # 仓库结构 flight-tracker/ ├── backend/ # Spring Boot 工程 └── frontend/ # Vue3 工程 # 分支规范 main ← 稳定版本，只有E来合并 dev ← 日常集成分支 feature/A-* ← A的功能分支，如 feature/A-opensky feature/B-* ← B的功能分支 feature/C-* ← C的功能分支 feature/D-* ← D的功能分支 # 提交规范（建议） feat: 新功能fix: 修复bugdocs: 文档更新refactor: 重构

### Step 2：配置 Vite 代理（解决跨域）

JavaScript // vite.config.js // 开发环境代理，将 /api 转发到后端 8080 端口 import { defineConfig } from 'vite' import vue from '@vitejs/plugin-vue' import { fileURLToPath, URL } from 'node:url' export default defineConfig({ plugins: [vue()], resolve: { alias: { '@': fileURLToPath(new URL('./src', import.meta.url)) } }, server: { port: 5173, proxy: { // API 接口代理 '/api': { target: 'http://localhost:8080', changeOrigin: true }, // WebSocket 实时航班数据代理 '/ws-flights': { target: 'http://localhost:8080', changeOrigin: true, ws: true // 重要：开启 WebSocket 代理 } } } })

### Step 3：后端跨域配置

TypeScript // CorsConfig.java // 解决前端 5173 端口访问后端接口的跨域问题 import org.springframework.context.annotation.Bean; import org.springframework.context.annotation.Configuration; import org.springframework.web.servlet.config.annotation.CorsRegistry; import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurer; @Configuration public class CorsConfig { @Bean public WebMvcConfigurer corsConfigurer() { return new WebMvcConfigurer() { @Override public void addCorsMappings(CorsRegistry registry) { registry.addMapping("/api/**") .allowedOrigins("http://localhost:5173") .allowedMethods("GET", "POST", "PUT", "DELETE") .allowCredentials(true); } }; } }

### Step 4：配置 Vue Router

JavaScript // src/router/index.js import { createRouter, createWebHistory } from 'vue-router' import MapView from '@/views/MapView.vue' import SearchView from '@/views/SearchView.vue' import StatsView from '@/views/StatsView.vue' export default createRouter({ history: createWebHistory(), routes: [ { path: '/', component: MapView }, // 首页：全屏地图 { path: '/search', component: SearchView }, { path: '/stats', component: StatsView } ] })

## 7.2 第二周任务：联调（Day 8-14）

### 联调检查清单（每天下班前过一遍）

Day 8-9：后端A完成WebSocket推送，E负责验证：

用浏览器打开 http://localhost:5173，打开F12控制台，确认 "WebSocket 已连接" 日志出现，且 /topic/flights 有消息接收

Day 10-11：C完成飞机地图渲染，E负责验证：

确认地图上出现多个飞机图标，点击一个图标，确认 flightStore.selectedFlight 有值（Vue DevTools查看）

Day 12-13：D完成侧边栏，E负责验证整体交互流：

完整链路：点击飞机 → 侧边栏弹出（飞机数据正确）→ 关闭侧边栏 → 再次点击另一架 → 数据切换正确

Day 14：B完成REST接口，E负责验证：

在SearchView中搜索一个呼号，确认返回结果并正确显示在表格中

## 7.3 第三、四周任务：部署与文档（Day 15-28）

### Step 5：生产环境打包

### Step 6：编写 README.md

README 必须包含以下内容，答辩老师会看：

项目简介（一句话）

技术栈列表

本地运行步骤：1.配置OpenSky API Key  2.启动MySQL  3.启动后端  4.启动前端

主要功能截图（至少3张：地图+侧边栏、统计看板、搜索结果）

已知限制（OpenSky API 配额、覆盖盲区）

数据来源声明：The OpenSky Network

### Step 7：答辩PPT结构建议（5-7分钟汇报）

| 幻灯片 | 标题 | 内容要点 |
| --- | --- | --- |
| 第1页 | 项目封面 | 航班信息跟踪平台 · 团队成员 · 日期 |
| 第2页 | 项目背景与目标 | 为什么做？对标FlightRadar24，1个月实现核心功能 |
| 第3页 | 系统架构 | 展示架构图：Vue3↔WebSocket↔Spring Boot↔OpenSky API+MySQL |
| 第4页 | 核心功能演示 | 实时地图GIF动图/录屏 + 侧边栏截图（这页是重点！） |
| 第5页 | 统计看板演示 | ECharts图表截图，数据来源说明 |
| 第6页 | 技术亮点 | WebSocket实时推送 / 飞机平滑动画 / 深色UI / OpenSky集成 |
| 第7页 | 分工与里程碑 | 4周计划表，每人职责（展示团队协作） |
| 第8页 | 总结与展望 | 完成了什么 / 局限性 / 如果时间更多可以加什么 |

## 7.4 E的验收清单

Git仓库有清晰的分支历史，每个角色至少有5次以上提交

本地一键启动（按README步骤）可以正常运行所有功能

README.md 有截图和详细运行说明

答辩PPT有演示视频或可运行的Live Demo

系统在演示环境稳定运行30分钟以上无崩溃

# 第八章  团队共同约定

## 8.1 每日站会（建议5分钟）

昨天完成了什么？

今天计划做什么？

有什么阻碍？（需要谁帮助）

## 8.2 代码规范

后端：变量名驼峰，类名大驼峰，注释说明每个接口的入参和返回

前端：组件名大驼峰（FlightMap.vue），变量名小驼峰，CSS用 style scoped

提交前自测：启动无报错，核心功能可用，不提交未完成的半成品到 dev

不在代码中硬编码密钥！OpenSky client_secret 放 application.yml，不提交到Git（加入.gitignore）

重要：application.yml 中的 opensky.client-secret 必须加入 .gitignore，不要提交到 Git！

## 8.3 OpenSky API 配额管理

| 场景 | 建议 |
| --- | --- |
| 开发调试阶段（第1-2周） | 轮询间隔设为60秒，每天消耗约1,400次，节省配额 |
| 功能联调阶段（第3周） | 轮询间隔设为30秒，每天约2,800次 |
| 演示/答辩当天 | 轮询间隔改回15秒，提前1小时开启，确保数据新鲜 |
| API返回429时 | 系统自动暂停，展示缓存数据，前端显示"数据更新中"提示 |
| 万一配额耗尽 | 重置为第二天（UTC 0点）自动恢复，演示时间选UTC 0点之后 |

## 8.4 常见问题 Q&A

| 问题 | 解决方案 |
| --- | --- |
| 前端调用API时出现 CORS 错误 | 检查后端 CorsConfig.java 是否允许了 localhost:5173；同时确认 vite.config.js 的代理配置正确 |
| WebSocket 连接失败，显示 SockJS Error | 确认后端已启动（8080端口）；确认 WebSocketConfig.java 端点名称与前端 SockJS URL 一致（都是 /ws-flights） |
| Leaflet 地图不显示，白屏 | 确认已在 main.js 或 FlightMap.vue 中 import "leaflet/dist/leaflet.css"；确认地图容器有明确的高度（height:100vh） |
| 飞机图标位置不更新 | 检查 flightStore.flights 是否有新数据（Vue DevTools）；检查 watch 是否有 deep:true |
| MySQL 连接失败 | 确认 MySQL 已启动；确认 application.yml 中数据库名、用户名、密码正确；确认数据库 flight_tracker 已创建 |
| ECharts图表空白 | 确认数据格式与组件 props 匹配；确认容器有明确高度；用 console.log 打印传入的数据 |
| OpenSky API 返回 401 | Token 已过期，检查 Token 缓存逻辑；重新生成 client_id/secret |

祝开发顺利，答辩成功！✈

如遇到技术问题，优先查官方文档，其次 Stack Overflow，最后问 AI 😊

OpenSky Network 官方文档：https://openskynetwork.github.io/opensky-api/

Leaflet.js 文档：https://leafletjs.com/reference.html

Spring WebSocket 文档：https://spring.io/guides/gs/messaging-stomp-websocket/